Product Backlog

Kwartaal 3: Mobile  
Oscar Druiventak, Sander Vispoel, Baris Firat, Ivo Kroon, Daphne van Schaik

**Sprint 1:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Backlog Punten** | **MoSCoW** | **\*Est.** | **\*\*Done** | **Check** |
| 1. | Als leerling wil ik een overzicht van de taken, zodat we weten wat we moeten doen. | M | 1 | 0,5 | x |
| 2. | Als leerling wil ik de taken verdelen, zodat iedereen zijn/haar taken weet en daarmee aan de slag gaat. | M | 0,5 | 0,5 | x |
| 3. | Als leerling wil ik wireframes geschetst hebben, zodat we een visueel overzicht krijgen van de lay-out van de website en mobile environment | M | 1,5 | 1 | x |
| 4. | Als leerling wil ik een GitHub aangemaakt hebben, zodat iedereen zijn/haar code kan delen met de rest | M | 0,5 | 0,5 | x |
| 5. | Als leerling wil ik de leap motion aan de praat krijgen, zodat ik kan zien hoeveel werk het is om ermee te kunnen werken | M | 4 | 2 | x |
| 6. | Als leerling wil ik een technisch ontwerp maken, zodat ik mijn building block kan halen | S | 2 |  |  |

**Sprint 2:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Backlog Punten** | **MoSCoW** | **\*Est.** | **\*\*Done** | **Check** |
| 1. | Als leerling wil ik de api’s hebben, zodat ik het project straks kan delen via Sound Cloud en facebook | M | 4 |  |  |
| 2. | Als leerling wil ik een maquette van de Erasmus brug hebben, zodat we daaraan het project kunnen verbinden | M | 3 |  |  |
| 3. | Als leerling wil ik de lay-out van de site af hebben, zodat daarna de back-end toegevoegd kan worden | M | 5 |  |  |
| 4. | Als leerling wil ik de snaren voor de leap af hebben, zodat we het daarna kunnen koppelen met de led ‘s | M | 6 |  | x |
| 5. | Als leerling wil ik een begin maken met de led arduino, zodat we een begin hebben voor de koppeling met de leap motion | S | 2 |  |  |

**Sprint 3:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Backlog Punten** | **MoSCoW** | **\*Est.** | **\*\*Done** | **Check** |
| 1. | Als leerling wil ik de api’s en database toevoegen aan de site, zodat het één geheel wordt | M | 3 |  |  |
| 2. | Als leerling wil ik de led ‘s werkend hebben, zodat het gekoppeld kan worden met de leap motion | M | 3 |  |  |
| 3. | Als leerling wil ik de leap motion koppelen met de maquette, zodat het eindresultaat getest kan worden | M | 4 |  |  |

**Sprint 4:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Backlog Punten** | **MoSCoW** | **\*Est.** | **\*\*Done** | **Check** |
| 1. | Als leerling wil ik het eindproduct testen, zodat bij eventuele complicaties, verbeteringen toegepast kunnen worden | M | 2 |  |  |
| 2. | Als leerling wil ik de presentatie/pitch voorbereiden, zodat we voorbereid zijn | M | 2 |  |  |

\*Verwachtte aantal uren

\*\*werkelijk aantal uren